АКТ №17

ПРИЕМКИ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

г.Сызрань                                                                                                                19.05.2018 г.

Объект Торговый центр «Автоном», расположенный по адресу: г.Сызрань, ул. Парковая, д. 35.

Комиссия в составе представителей:

строительно-монтажной организации           Директора ООО «МонтажПром» Ившина Л.О.

заказчика                                                Главного инженера ООО «Полюс»  Кунгурцева И.М.

генерального подрядчика                   Заместителя директора ООО «СтройТех» Савина П.К.

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Комиссия обследовала антикоррозионную защиту сварных соединений металлического каркаса здания в/о А-Д/1-8.

2. Проект шифр РГА-ЛДР/П-03-БЗ.

3. При выполнении работ была применена грунтовка ГФ-021 сертификат качества №5.

4. Работы проводились в период: 01.05.2018 г. - 19.05.2018 г.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами: СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, проект шифр РГА-ЛДР/П-03-БЗ листы 1-15.

Качество выполненных работ: Претензий у членов приемочной комиссии нет.

Заключение: Покраска металлического каркаса здания разрешена.

Акт составлен в трех идентичных экземплярах.

Представитель строительно-монтажной                                       Ившин          Ившин Л.О.

организации

Представитель заказчика                                                            Кунгурцев    Кунгурцев И.М.

Представитель генерального подрядчика                                      Савин           Савин П.К.