Типовая межотраслевая форма № КС-6

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

| ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № | 1 |
| --- | --- |

|  | Коды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД | 0336001 |
|  |  | Дата составления |  |  |  |
| Специализированная строительная организация | ООО «Строймонтаж ТД» |  | 123456789 |
|  | по ОКПО |  |
| Адрес | г. Пермь, ул. Советская, д. 345. |  |  |

| по строительству объекта | Торговый центр на 2 этажа |  |
| --- | --- | --- |
|  | предприятие, здание, сооружение и т.п. |

| Адрес объекта | Рязань, ул. Строительная, 25 |  |
| --- | --- | --- |

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за строительство объекта и ведение общего журнала работ

Главный инженер, Михайлов Виктор Степанович Михайлов

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта

ООО «Всем подряд», Иванов Иван Сергеевич Иванов

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя (представителя

| технического надзора) | ООО «Строительный вектор», генеральный директор Шумков Леодид Павлович |  |
| --- | --- | --- |

| Начало работ: по договору (контракту) | 19.03.2015 г. |  |
| --- | --- | --- |

| фактически | 19.03.2015 г. |  |
| --- | --- | --- |

| Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту) | 18.04.2016 г. |  |
| --- | --- | --- |

| фактически | 18.04.2016 г. |  |
| --- | --- | --- |

| В настоящем журнале | 8 | пронумерованных и прошнурованных страниц. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего журнал

|  | Генеральный директор, Примаков Андрей Андреевич Иванов |  |
| --- | --- | --- |

Дата выдачи журнала, печать организации:

18.04.2016 г.

Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)

Торговый центр на 2 этажа общей площадью 800. кв. м., автостоянкой на 15 парковочных мест. Стоимость работ: 10 000 000 рублей.

Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)

Департамент строительства города г. Рязань, 17.01.2015 г.

Субподрядные организации и выполняемые ими работы

Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

ООО «Всем подряд», Иванов Иван Сергеевич

Отметки об изменениях в записях на титульном листе

Раздел 1. Список инженерно-технического персонала, 
занятого на строительстве объекта

| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работы | Дата начала работ на строительстве объекта | Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации | Дата окончания работ на строительстве объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пушкарев Виктор Степанович, прораб, монтаж строительных конструкций | 19.03.2015 | Квалификационный аттестат инженера № 111 222, выданный 11.12.2014 года | 17.04.2016 |
| Сергеев Иван Вячеславович, инженер, монтаж строительных конструкций | 19.03.2015 | Квалификационный аттестат инженера № 222 333, выданный 11.12.2014 года | 17.04.2016 |
| Лапин Станислав Павлович, рабочий, монтаж строительных конструкций | 19.03.2015 | Квалификационный аттестат инженера № 333 444, выданный 11.12.2014 года | 17.04.2016 |
| Шустов Михаил Сергеевич, рабочий, монтаж строительных конструкций | 19.03.2015 | Квалификационный аттестат инженера № 121 212, выданный 11.12.2014 года | 17.04.2016 |

По данному образцу печатать 2-ю, 3-ю, 4-ю страницы журнала по форме № КС-6.

Раздел 2. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций
и освидетельствования скрытых работ

| Номер по порядку | Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ) | Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акт о сборке строительных конструкций | 19.05.2015 |
| 2 | Акт об утверждении технического отчета и чертежей | 18.06.2015 |
| 3 | Акт о сборке внутренних строительных конструкций | 20.10.2015 |
| 4 | Акт об утверждении главного технического отчета и чертежей | 21.08.2015 |

По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6.

Раздел 3. Ведомость результатов операционного контроля
и оценки качества строительно-монтажных работ

| Дата | Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей с указанием отметок и осей | Результаты контроля и оценки качества | Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18.03.2015 | Котлован, чертеж № 20 от 20.08.2014 | Котлован соответствует чертежу, претензий нет | Дудин Станислав Иванович, инженер. |
| 20.03.2015 | Фундамент, чертеж № 35 от 21.11.2014 | Фундамент соответствует чертежу, претензий нет | Дудин Станислав Иванович, инженер. |

По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу журнала по форме № КС-6.

Раздел 4. Перечень специальных журналов работ

| Наименование специального журнала и дата его выдачи | Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица | Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Журнал по ведению инженерных испытаний, 18.06.2015 | ООО «Всем подряд» Главный инженер, Михайлов Виктор Степанович | 19.02.2016 Михайлов |
| Журнал ТО спецтехники, 19.10.2015 | ООО "Всем подряд»Главный инженер, Михайлов Виктор Степанович | 19.02.2016 Михайлов |

По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме № КС-6.

Раздел 5. Сведения о производстве работ

| Дата | Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица | Должность и подпись ответственного лица, контролирующего ведение журнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18.06.2015 | Монтаж строительной техники, ответственный: прораб Михайлов | Главный инженер, Михайлов В.С. |
| 19.06.2015 | Закладка фундамента, ответственный: инженер Сергеев И.В. | Главный инженер, Михайлов |

По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6.

Раздел 6. Замечания контролирующих органов и служб

| Дата | Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Должность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица | Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

По данному образцу печатать с 123-й страницы по 128-ю страницы включительно журнала по форме № КС-6.

Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

| В этой книге пронумеровано и |
| --- |
| Прошнуровано | 8 | страниц и |
| опечатаны сургучной печатью |

| М.П. |  |  | Генеральный директор ООО «Стройподряд-С» | Иванов |  | Иванов В.Р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обратите внимание! Эту форму документа, но в редакции системы КонсультантПлюс, можно также скачать бесплатно (потребуется регистрация).