Журнал сварочных работ  № 2

Наименование организации, выполняющей работы ____________________ООО Ампир_________________

Наименование объекта строительства __Завод по производству стеклотары ЗАО "Стеклоинвест"_____

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение журнала

___Производитель работ Петров С.Н.____/___________/______________________________________

Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ_____________________________

____ООО "Пермьпроект" ___________________________________________________________________

Шифр проекта _____РРЦ-КДР/П-02-КМ__________________________ _______________________________

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ _________________________________

_______________ ООО Ампир ________________________________________________________________

Шифр проекта ________ РРЦ-ППС/П-02-КМ ______________________________________________________

Предприятие, изготовившее конструкции ________________________________________________________

________________ООО «Металл-Профиль»____________________________________________________

Шифр заказа _________387-1__________________________________________________________________

Заказчик  (организация),    должность,   фамилия,   инициалы   и  подпись   руководителя     (представителя)

технического надзора_________________________________________________________________________

___ ЗАО "Стеклоинвест"  Зам. директора по строительству      Седелин С. В. ______________________

Журнал начат     "01"__октября__2019_г.

Журнал окончен "__"_________20__г.

1-я страница

Список

инженерно-технического персонала,

занятого выполнением сварочных работ

| Фамилия, имя, отчество | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о прохождении аттестации и дата | Дата окончания работы на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сидоров Сергей Николаевич | высшее ПГС | главный инженер | 01.10.2019 | есть | 10.10.2019 |

Список сварщиков,

выполнявших сварочные работы на объекте

| Фамилия, имя, отчество | Разряд квалификационный | Номер личного клейма | Удостоверение на право производства сварочных работ | Отметка о сварке пробных и контрольных образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номер | срок действия | допущен к сварке (швов в пространственном положении) |  |
| Иванов Андрей Петрович | 3 | 3954 | 49-3949 | 01.01.2020 | вертикал., горизонт., потолок | Удовлетвори-тельно |

| Дата выполнения работ, смена | Наименование соединяемых элементов; марка стали | Место или номер (по чертежу) или схеме) свариваемого элемента | Отметка о сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись) | Марка применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии | Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы сварщика, номер удостоверения | Клеймо | Подписи сварщиков, сваривших соединения | Фамилия, инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ) | Отметка о приемке сварного соединения | Подпись руководителя сварочных работ | Замечания по контрольной проверке (производителя работ и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01.10.2019 | уголок 45×45×5, швеллер 100×50×3, С245 | Узел 1 лист 7 проекта КМД в/о 1-3/А-В | Сидоров С.Н. / / | Э-42 | 10°С | Иванов А.П. 49-3949 | 3954 | / / | Сидоров С.Н. | удовлетв. | / / | - |
| 01.10.2019 | уголок 45×45×5, швеллер 100×50×3, С245 | Узел 1 лист 7 проекта КМД в/о 3-5/А-В | Сидоров С.Н. / / | Э-42 | 12°С | Иванов А.П. 49-3949 | 3954 | / / | Сидоров С.Н. | удовлетв. | / / | - |
| 01.10.2019 | уголок 45×45×5, лист 500×300, С245 | Узел 3 лист 7 проекта КМД в/о 1-3/А-В | Сидоров С.Н. / / | Э-42 | 10°С | Иванов А.П. 49-3949 | 3954 | / / | Сидоров С.Н. | удовлетв. | / / | - |
| 01.10.2019 | уголок 100×100×8, труба 80×80×4, С245 | Узел 2 лист 7 проекта КМД в/о 1-3/А-В | Сидоров С.Н. / / | Э-42 | 11°С | Иванов А.П. 49-3949 | 3954 | / / | Сидоров С.Н. | удовлетв. | / / | - |
| 02.10.2019 | уголок 100×100×8, труба 80×80×4, С245 | Узел 2 лист 7 проекта КМД в/о 3-5/А-В | Сидоров С.Н. / / | Э-42 | 14°С | Иванов А.П. 49-3949 | 3954 | / / | Сидоров С.Н. | удовлетв. | / / | - |
| 02.10.2019 | уголок 100×100×8, труба 80×80×4, С245 | Узел 2 лист 7 проекта КМД в/о 5-6/А-В | Сидоров С.Н. / / | Э-42 | 10°С | Иванов А.П. 49-3949 | 3954 | / / | Сидоров С.Н. | удовлетв. | / / | - |
| 02.10.2019 | уголок 100×100×8, труба 80×80×4, С245 | Узел 2 лист 7 проекта КМД в/о 6-7/А-В | Сидоров С.Н. / / | Э-42 | 10°С | Иванов А.П. 49-3949 | 3954 | / / | Сидоров С.Н. | удовлетв. | / / | - |
|  | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |

В журнале пронумеровано и прошнуровано

_____20 (двадцать)_______ страниц

“ 20 ” _сентября_  2020_г.

____Главный инженер Емельянов Я.М.__/___________/____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)

МЕСТО

ПЕЧАТИ